## Slide 1: Public WiFi Community Management System
ระบบจัดการชุมชนฟรีไวไฟ

## Slide 2: รายชื่อสมาชิก
นาย สัตพล สองสัน 5530211034
นาย โสภณ จันทน์ 5530211047
นาย ปิยะวิทย์ ณ พัทลุง 5530211051
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.จิรวัฒน์ แท่นทอง

## Slide 3: วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการกับกลุ่มคนที่ต้องการเข้าใช้ Internet
เพื่อให้บริการสำหรับคนที่ต้องการ Shared Internet ให้กับคนอื่น
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการแบ่งปัน
เพื่อสร้างชุมชนฟรีไวไฟ

## Slide 4: ขอบเขต
เป็น Web Application
รองรับการใช้งานได้หลากหลายขนาดของอุปกรณ์ ด้วยเทคโนโลยี Responsive
ระบบรองรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud Computing)
รองรับระบบตรวจจับตำแหน่งปัจจุบัน
ระบบแสดงแผนที่ตำแหน่งฟรีไวไฟ ผ่าน Google Map
ใช้เทคโนโลยี Mornitoring

## Slide 5: ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการใช้งาน Public WiFi
สามารถสร้างชุมชนฟรีไวไฟ สำหรับแลกเปลี่ยนการใช้งาน
ผู้คนมีจิตสำนึกในการแบ่งปัน

## Slide 6: เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
NetBeans IDE 8.0.2
Adobe Photoshop
EditPlus
WinSCP

## Slide 7: วิธีการดำเนินงาน
Project I | Summer | Project II
ติดตั้งการใช้งาน Cloud Computing ออกแบบเว็บไซต์ เวอร์ชั่น I ติดต่อระบบฐานข้อมูล ระบบตรวจจับตำแหน่งปัจจุบัน แสดงตำแหน่งแผนที่บนเว็บไซต์ ระบบ login | ออกแบบเว็บไซต์ เวอร์ชั่น II เว็บไซต์รองรับเทคโนโลยี Responsive ย้ายระบบจากเว็บไซต์เวอร์ชั่น I ไป เว็บไซต์ เวอร์ชั่น II ระบบสามารถตรวจสอบผู้ใช้ที่ออนไลน์ในระบบ | Pop Up แสดงข้อมูลฟรีไวไฟบนแผนที่ การเชื่อมต่อกันของฐานข้อมูลแต่ละส่วน ตรวจสอบ Mornitoring

## Slide 8: แผนการดำเนินงาน
ระยะที่ 1 กระบวนการเตรียมความพร้อมของการทำโครงงาน |  |  |  | 
ลำดับ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | คำอธิบาย/ลักษณะงาน | ผลงานที่ได้รับ
1.1 | 9 ม.ค. 58 | 14 ม.ค. 58 | ประชุมเพื่อหาหัวข้อโครงงานที่สนใจจะศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ | หัวข้อโครงงาน
1.2 | 12 ม.ค. 58 | 17 ม.ค. 58 | กำหนดหัวข้อ ขอบเขต และโครงร่างของโครงงาน | เอกสารนำเสนอโครงร่างโครงงาน
1.3 | 12 ม.ค. 58 | 25 ม.ค. 58 | ศึกษาทฤษฏีและงานที่เกี่ยวข้อง | สรุปทฤษฏีและงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ในโครงงาน
ระยะที่ 2 กระบวนการเตรียมข้อมูล, ศึกษาและการออกแบบ |  |  |  | 
ลำดับ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | คำอธิบาย/ลักษณะงาน | ผลงานที่ได้รับ
2.1 | 15 ม.ค. 58 | 21 ม.ค. 58 | จัดทำ Flow การทำงานของระบบ และระบุ Function ที่จำเป็นในระบบของโครงงาน | Flow การทำงานของระบบ และ Function ในการทำงาน
2.2 | 19 ม.ค. 58 | 23 ม.ค. 58 | ออกแบบหน้าจอผู้ใช้ | หน้าจอสำหรับผู้ใช้งาน
2.3 | 25 ม.ค. 58 | 4 พ.ค. 58 | การทำงานของ Function ต่าง ๆ | เว็บแอพพลิเคชั่นที่มี Function สำหรับการทำงานต่าง ๆ
2.4 | 1 ก.ค. 58 | 25 พ.ย. 58 | ศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาใช้งานกับโครงงาน | เว็บแอพพลิเคชั่นที่เพิ่มเทคโนโลยีใหม่
2.5 | 8 ธ.ค. 58 | ปัจจุบัน | ศึกษาการเขียน Function ต่างๆ | 

## Slide 9: แผนการดำเนินงาน
ระยะที่ 3 กระบวนการติดตั้ง, การโค้ด, ตรวจสอบและทดสอบระบบ |  |  |  | 
ลำดับ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | คำอธิบาย/ลักษณะงาน | ผลงานที่ได้รับ
3.1 | 20 ม.ค. 58 | 25 ม.ค. 58 | ติดตั้งโปรแกรมและเครื่องมือที่ต้องใช้ | โปรแกรมและเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน
3.2 | 22 ม.ค. 58 | 4 พ.ค. 58 | ทำการเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรม | เว็บแอพพลิเคชั่น
3.3 | 1 ก.ค. 58 | 25 พ.ย. 58 | ทำการเขียนโปรแกรม และแก้ไขในส่วนของหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน | เว็บแอพพลิเคชั่น
3.4 | 8 ธ.ค. 58 | ปัจจุบัน | เขียนโปรแกรม | 
ระยะที่ 4 กระบวนการปรับปรุง, แก้ไข, ทดสอบระบบและประเมินผลระบบ |  |  |  | 
ลำดับ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | คำอธิบาย/ลักษณะงาน | ผลงานที่ได้รับ
4.1 | 1 ก.พ. 58 | 3 พ.ค. 58 | ปรับปรุงความถูกต้องของโครงงาน | เว็บแอพพลิเคชั่น
4.2 | 1 ก.ค. 58 | 25 พ.ย. 58 | ปรับปรุง และแก้ไขในส่วนของหน้าจอที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน | เว็บแอพพลิเคชั่น
4.3 | 8 ธ.ค. 58 | ปัจจุบัน | ปรับปรุง และแก้ไข ในส่วนทียังไม่สมบูรณ์ | 
ระยะที่ 5 การเขียนรายงานโครงงาน, คู่มือการใช้งานระบบและManuscript |  |  |  | 

## Slide 10: ปัญหาหรืออุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา
ปัญหาและอุปสรรค | สาเหตุของปัญหา | แนวทางแก้ไข
1.งานไม่ดำเนินการไปตามแผน | มีบางงานทำไม่สำเร็จได้ตรงตามแผนเวลาที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก | กำหนดตารางแผนเวลาให้เหมาะสมกับประเภทของงาน
2.ไม่เข้าใจขอบเขตของงานบางส่วน | ขอบเขตของงานมาจากการเข้าใจไม่ตรงกัน | ทำความเข้าใจใหม่ด้วยกันของสมาชิกภายในกลุ่ม
3.เวลาว่างของการทำงานไม่ตรงกัน | สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างในการทำโปรเจคไม่ตรงกัน | ปรับตารางการนัดการทำโปรเจคใหม่